# 国家气象信息中心资料室会议纪要

[2016]第2次

**时间**： 2016年2月24日15:00

**地点**： 资料楼二楼中厅

**主持**： 张志强

**出席**： 张志强主任

**列席：** 数据服务科全体、神州泰岳公司

**记录**： 陈楠

**议题：** 两网工作进展情况讨论。

**纪要：**

1. 国家级业务内网工作进展
2. 可视化图片展示通用开发，包括前端展示2.0版和后台入库处理、索引库。
3. 实况观测二级页面和三级栏目下周末3月4日发布内测版。（钱有仁）
4. 数据完整性工作：色标、数据列表梳理等。时间待定（胡星、刘娜）
5. 用户管理功能包含用户注册流程、登陆等。下周例会讨论（胡星）
6. 数据服务功能：三月中旬公司提供带效果图的设计。下周完成功能点设计讨论。（需求：杨和平；数据梳理：刘雨佳）
7. 网络与安全监控页面。首页和二级页面的设计图经领导审阅后再开发。（陈京华、马西锋）
8. APP移动应用：功能界面已经完成，本周末推出内测版，下周上线。
9. 后台改造工作，统一调度。
10. 运维工作：下周和运控室进行讨论内网监测进程工作。
11. 用户行为分析功能：日志等数据已经完成收集，三月中旬完成该功能的页面展示。
12. 通用数据接口开发工作：R3升级改造和功能迁移，便于未来将服务产品和CIMISS对接。
13. 预报司管理系统：周五向领导汇报（陈东辉）
14. 二级页面头部设计两类，三种展示效果实现收缩页头显示，MUSIC页面修改。
15. 气候版块二级页面设计工作：重点是产品分类工作。（冯明农、陈楠、钱有仁）
16. 中国气象数据网工作进展
17. 数据网上阿里云工作的相关报道，三月初完成，上局OA。
18. 数据网移动应用已经添加进百度软件，没有在腾讯软件中，目前还不能用微信扫一扫。发布后涉及到二维码的修改。
19. 用户调研工作，分个人、单位、科研三种类型的调查问卷。建议多选项便于统计。本周四2月25日细节具体讨论。（张志强、何小明、赵建中）