# 国家气象信息中心资料室会议纪要

[2016]第3次

**时间**： 2016年3月3日10:00

**地点**： 资料楼二楼中厅

**主持**： 胡星

**出席**： 张志强主任

**列席：** 数据服务科全体、神州泰岳公司

**记录**： 杨和平

**议题：** 两网工作进展情况讨论。

**纪要：**

1. 国家级业务内网工作进展
2. 内网首页的公告展示，后台进行改版，下一步开通胡星、杨和平、陈楠管理员账号（公司）；
3. 资料完整性栏目中添加月报、年报标题，下一步在内网首页添加一栏显示（公司、陈楠）；
4. 资料栏目内资料监控缺少总的站点概况、站网信息。后期需要页面中左侧列出地面多少种台站，每种台站多少个站点。并分考核站、非考核站。地图显示中默认显示国家站全部站点（杨和平、公司）；
5. 移动应用Android版内部公测，改进的地方是目前只允许cma邮箱激活，ios端推进开发，在4月中旬发布（公司）；
6. 网络安全页面的设计，计划在3.15完成；网络与安全的数据联系运控室讨论提供。（马西锋、陈京华、胡星）
7. 观测业务二级栏目初步完成，后期需要压缩栏目介绍的空间高度，卫星到报的形势需要改变，按照cimiss提供的信息（杨和平、公司）。
8. 计划完成气候栏目设计图（冯明农）
9. 用户管理、数据服务的需求、行为、流程等在3.15确定，ES安装完成（公司）
10. 完成资料完整性全貌，在新版首页发布。（刘娜）
11. 通用功能：3.31完成数据接口，后台调度改造（数据入库统一，ftp账号权限的查看及管理）
12. 继续内网数据的梳理工作（刘雨佳），多种服务方式及接入方式。
13. 中国气象数据网工作进展
14. 公有云监控、后台管理、用户反馈等。
15. 值班管理系统中的问题提交个给许艳或公司，继续修改。