# 国家气象信息中心资料室会议纪要

[2016]第4次

**时间**： 2016年3月11日16:00

**地点**： 资料楼二楼中厅

**主持**： 胡星

**出席**： 张志强主任

**列席：** 数据服务科全体、神州泰岳公司

**记录**： 陈京华

**议题：** 两网工作进展情况讨论。

**纪要：**

1. 国家级业务内网工作进展
2. 气候栏目需求及设计，目前完成了初步设计图。现在的问题是气候栏目页面的设计过于复杂，应该本着简单实用的原则，建议在做简化修改。（冯明农、公司）；
3. 用户管理与数据服务，在3月15日前完成需求确定。需要统一用户认证管理，用户认证尽量不做映射。（公司）；
4. 移动应用，IOS-APP需求确定与设计。建议移动APP进行默认地理位置设置，目前的问题是当找不到地理位置时，系统会出现异常。IOS-APP在四月中旬会发布一版。（公司）；
5. 用户需求分析，需求已经完成。要求用户行为分析中要记录访问的IP数量、用户点击量、用户平均停留时间等。（陈楠、公司）
6. 网络安全页面的设计，页面开发工作正在进行中，目前急需运控那边的数据接口。（马西锋、陈京华、胡星）
7. 业务台站展示工作，月底前可以看到GIS展示效果。页面设计要求点击全国，显示全国有多少个站。点击省，显示全省有多少站，要求下周末看展示效果。加个省份的选择，把省份都列举出来，右侧页面建议不摆东西。（公司）
8. 数据接口开发，3月31日前完成。后台调度改造，3月31日前完成。（公司）
9. 中国气象数据网工作进展
10. 下周三，四（3月16、17日）前完成CDC数据到公有云的过程，目前数据搬运工作一天100G左右。