# 国家气象信息中心资料室会议纪要

[2016]第8次

**时间**： 2016年4月22日2:30

**地点**： 气象新大楼522

**主持**： 胡星

**出席**： 邓莉、何小明等

**列席：** 数据平台科全体、神州泰岳公司

**记录**： 杨和平

**议题：** 两网工作进展情况讨论。

**纪要：**

1. 国家级业务内网工作进展
2. 站网网页基本完成，下周改进显示效果，考虑全球站点显示问题及站点编号位数；并确定站点统计的正确性。
3. 资料栏目的分日、月统计等功能完成。
4. 完成MCP接入，展示后期完成。
5. 业务通告测试版已发布，下周加个对历史公告的条件；数据质量评估加一个高空数据；加公告栏，把MDOS迁进来。
6. 电视会商改造完成，下周修改中间留白过大，建议左边月报，右边文档，并检查死链接。
7. 业务文档下周完成改造。
8. 完成灾情与预警网页改造，下周重新修改图标，添加更多、详细页面以及查询统计功能。
9. 用户注册、登录基本完成，下周将条款内容显示调整更宽
10. 数据服务基本流程已经完成，下周逐步迁入改进。
11. 完成用户行为分析，下周需要去掉曲线图未来时间没有数据的点，添加详细分析，调整饼状图显示的内容及颜色，添加二级栏目的用户行为统计柱状图。
12. 移动端功能优化，IOS下周发布。
13. 与刘娜讨论观测二级页面内容，并上线
14. 公司配合周末迁服务器。
15. 中国气象数据网工作进展
16. URL订单过多出现排队现象，下周检查是本身程序的问题还是阿里那边的问题。