# 国家气象信息中心资料室会议纪要

[2016]第9次

**时间**： 2016年4月28日14:00

**地点**： 新楼536室

**主持**： 陈东辉

**出席：** 张志强、邓莉、何小明、陈东辉、胡星、冯明农、陈楠、陈京华、杨和平、赵建中、钱有仁

**记录**： 冯明农

**议题：** 两网工作进展情况讨论和工作部署

**纪要：**

**灾情/预警：**

1. 灾情/预警页面基本完成（http://10.20.67.132/idata/web/disasterWarning/index）。
2. 意见：提高优先级，加快开发进度。要求4月29日完成：统计跟随省份选项联动，将“县级预警”标识放在左边醒目位置，要求图上出现县界。要求5月8日完成：预警数据接入流程改造，确保数据正确、完整。（杨和平负责跟进）

**观测业务二级：**

1. 观测业务二级栏目基本完成（<http://10.20.67.132/idata/web/portal/live>）。
2. 意见：去掉“频率”字段。所列资料条目太多，由张志强负责提交一个删减后的资料清单。（杨和平负责跟进）

**气候业务：**

1. 气候业务板块首页已完成。
2. 意见：要求5月8日完成：气候业务板块二级页面。（冯明农负责跟进）

**资料栏目：**

1. 站网分布正式发布（<http://10.1.64.154/idata/web/StationNet/index>），
2. 分时次统计正式发布：

（ http://10.1.64.154/DataIntegrity/a/di/DiMonitorByChinaDataType?dataType=NWST&typeTab=st）。

1. 意见：要求6月1日之前完成：“传输考核”页面，以便替代掉实时历史一体化的旧页面。要求完成：站网分布之省界突出显示。将站网分布页面发给姜滨，由他来确认台站的正确性。（胡星负责跟进）

**用户管理与数据服务：**

1. 用户管理测试发布（<http://10.20.67.132/>）。
2. 数据服务基本完成（<http://10.20.67.132/idata/web/data/index>）。
3. 用户行为分析正式发布（<http://10.1.64.154/mgrsite/accessinfo/statisticIndex>）。
4. 业务通报改造优化

（<http://10.1.64.154/idata/web/common/common/index?funItemId=808&level1NodeID=808000000&level3NodeID=808010101>）。

1. 业务文档改造优化（<http://10.20.67.132/idata/busidoc/index>）
2. 意见：要求会后提供今年以来总IP数和PV数给张志强。要求5月8日完成：页面增加今年以来总的IP和PV统计，增加分地域的统计分布图。要求不提供的数据服务先在页面上去掉，在部分选择条件旁边加些说明，省级不提供小时数据检索功能。（胡星负责跟进）

**数据网相关：**

1. 要求实时备份用户行为记录。
2. 要求5月10日之前发出调查问卷，并提示用户一个月内填完，否则订单流程不能继续进行。6月10日之前完成调查问卷收集。
3. 数据网二期任务书反馈意见在5月3日之前完成收集汇总（陈京华负责跟进）。
4. 要求评估阿里云的FTP服务安全风险。
5. 可以考虑用抽奖等方式吸引用户填写调查问卷。
6. “青藏高原数据集”已上传至阿里云，要求在数据网的醒目位置放服务链接。（拟将其放至首页右下角之“专业链接”处。）